АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016          	                                 №   179                              с. Ремонтное

Об утверждении плана

мероприятий по внесению

изменений в Генеральный план

и Правил землепользования и

застройки МО «Ремонтненское

сельское поселение»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение», решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 128 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам  градостроительной  деятельности на территории Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   В целях организации работ по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» утвердить прилагаемый План мероприятий  по внесению изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

2. Обнародовать настоящее постановление  разместить на стендах в здании администрации Ремонтненского сельского  поселения  и на официальном сайте администрации Ремонтненского сельского поселения http://remontnenskoe.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Ремонтненского

сельского поселения                                                                        А.Я. Яковенко

Утвержден

постановлением

администрации  Ремонтненского

сельского поселения

от 29.06.2016г.  № 179

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕМОНТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение контракта на разработку проекта о внесении изменений в генеральный план (в случае необходимости) | 31.03.2016 г. |
| 2. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в генеральный план | 07.07.2016 |
| 3. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план | 16.08.2016 г. |
| 4. | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план | В течении 15 дней с даты заседания комиссии по подведению итогов публичного слушания |
| 5. | Заключение о результатах публичных слушаний | В течении 10 дней с момента составления протокола публичных слушаний |
| 6. | Публикация заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения в сети Интернет | После вынесения заключения |
| 7. | Направление протокола и заключения о результатах публичных слушаний Главе Ремонтненского сельского поселения для принятия решения по проекту | Не позднее 25 дней со дня завершения публичных слушаний |
| 8. | Принятие решения Главы Ремонтненского сельского поселения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не позднее 25 дней со дня завершения публичных слушаний |
| 9. | Направление проекта корректировки генерального плана Ремонтненского сельского поселения( с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в совет депутатов | В соответствии с планом работы представительного органа |
| 10. | Принятие решения собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | В соответствии с планом работы представительного органа |
| 11. | Опубликование откорректированного генерального плана и правил землепользования и застройки поселения | После принятия решения собрания депутатов |