

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.07.2021 № 127 с. Ремонтное**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год**  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 27.07.2021 № 127

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 149.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

 Задачи программы:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях;

повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов; осуществление стопроцентных расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета; популяризация применения мер по энергосбережению.

 Для достижения поставленных целей в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-Осуществлено в бюджетной сфере проведение обязательных энергетических обследований зданий.

- Обеспечено в бюджетной сфере замена ламп накаливания на энергосберегающие.

**Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.01.2020 № 21.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год было предусмотрено 1 основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Данное мероприятие выполнено на 97,4 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 156,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 152,0 тыс. руб.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.01.2020 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 90 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения»

.

**Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2020 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =156,0:152,0=1,02

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,= 156,0:152,0=1,02

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

 Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.01.2021 №10 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Таблица 1

Сведения

 о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения»  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Сокращение числа бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | т.кВт.ч | 663,5 | 630,3 | 630,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения»  |
| 2.1. | Сокращение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | % | 94,8 | 90,1 | 90,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»  |
| 1.1 | ОМ.1.1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение расчетов жителей и учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |  исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  | - |
| Подпрограмма 2«Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» |
| 2.1 | ОМ 2.1 Мероприятия по ремонту светильников, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | Уменьшение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | -  |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | ОМ 2.1 Мероприятия по ремонту светильников, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего  | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 156,0 | 156,0 | 152,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |