

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.07.2021 № 128 с. Ремонтное**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Ремонтненского**

**сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 23.10.2018 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Ремонтненского сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 27.07.2021 № 128

**Отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения**

 **«Развитие транспортной системы» за 2020 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 153.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;  |

  |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.01.2020 № 22.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде по подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» в отчетном периоде проведено 2 мероприятия. Данные мероприятия выполнены не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» в отчетном периоде проведено 1 мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 827,0 тыс. рублей, израсходовано 676,9 тыс. рублей (81,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» по плану 627,0 тыс. рублей, израсходовано 476,9 тыс. рублей или (76,1 %).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» по плану 200,0 тыс. рублей, израсходовано 200,0 тыс. рублей или (100%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение двух показателей.

1. общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;
2. доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 18.05.2020 № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».
2. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 07.12.2020 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 N

И = (∑ Pi) / N

 i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

827,0/676,9=81,9

Результативность муниципальной программы оценивается:

как высокая, и> 0,9.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие транспортной системы Ремонтненского сельского поселения и направлена на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения;

обеспечение скоростного внутрирайонного транспортного сообщения;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг;

сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В случае передачи полномочий по дорожному фонду из муниципального района в бюджет сельского поселения Постановлением от 11.01.2021 №5, утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | - | - | - | Недостаточно финансовых средств |
| 1.2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км. | - | - | - | Недостаточно финансовых средств |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,  | км. | - | - | - | Недостаточно финансовых средств |
| 1.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | - | - | - | Недостаточно финансовых средств |
| 1.5 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км. | - | - | - | Недостаточно финансовых средств |
|  Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | - | - | - | Отсутствие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Проведен текущий ремонт и содержание дорог  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оборудование пе­шеходных перехо­дов | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Обустройство опасных участков дорожными ограждениями | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Ремонтненского сельского поселения | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 Разработка, корректировка проекта организации дорожного движения | Глава Администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 827,0 | 827,0 | 676,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 827,0 | 827,0 | 676,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего  | 627,0 | 627,0 | 476,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 627,0 | 627,0 | 476,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |