АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2012                                                     №    55                                      с.Ремонтное

Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»  на 2012 – 2014 годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ремонтненского сельского поселения, постановлением Главы Ремонтненского сельского поселения от 01.02.2012 г №15 «О Порядке принятия решения  о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ , их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ », в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»  на 2012 – 2014 годы согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ремонтненского

сельского поселения					Н.И.Семченко

постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района

от             №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»  на 2012 – 2014 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Главы Ремонтненского сельского поселения от 01.02.2012 г №15 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ , их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ » |
| Разработчики Программы | – | Администрация Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – - | Обеспечение населения Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района, улучшение экологической ситуации; повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения; внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы. Приложение №1 Прогнозируемые значения показателей и индикаторов реализации Программы Приложение №2 «Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение №3 «Перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 годы». Приложение №4 «Перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2013 годы». Приложение №5 «Перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2014 годы». Приложение №6 Методика оценки эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы Приложение №7 Методика расчета показателей реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводного хозяйства; капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводного хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | – | 2012-2014гг. |
| Исполнители Программы | – | Администрация Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | 223430,6 тыс. рублей, в том числе: В 2012 году всего 137588,6 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 81409,8 тыс. руб. средств областного бюджета – 47808,1 тыс. руб. средства местного бюджета – 8370,7 тыс. руб. В 2013 году всего 74091,2 тыс.руб., в том числе: средств областного бюджета – 63051,6 тыс. руб. средства местного бюджета – 11039,6 тыс. руб. В 2014 году всего 11750,8 тыс.руб., в том числе: средств областного бюджета – 10000,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 1750,8 тыс. руб. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в результате реализации Программы планируется: увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области в соответствии с ее полномочиями |

Раздел 1

I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России, Ростовской области и Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса к долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.

Одним из ключевых направлений развития Ремонтненского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения. В поселении отсутствуют канализационная сеть и очистные сооружения.

В настоящее время эксплуатируемые водопроводные сети поселения имеют высокий уровень износа сетей ( до 90%) и подают воду не соответствующую нормативам СанПиНа по качеству питьевой воды. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 35 процентов. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

Протяженность водопроводных сетей составляет:

уличной водопроводной сети – 80,0 км, в том числе нуждающейся в замене – 35 км (43,75 процента)

В целом по поселению на конец 2011 года 43,75 процента водопроводных сетей нуждается в замене. В целом по Российской Федерации около 30 процента сетей водоснабжения и канализации требуют замены.

Количество аварий и прорывов на объектах водоснабжения на территории поселения за последние годы увеличивается, так  в 2011 году на водопроводных сетях их было зарегистрировано 59.

В 2011 году капитальный ремонт и замена уличной водопроводной сети не производились.

Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Ремонтненского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Основными источниками водоснабжения в поселении являются подземные источники.

Для питьевых целей население поселения использует воду из этих же источников, качество которых не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде по химическим и микробиологическим показателям.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения населения  поселения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленной недостаточной мощностью отдельных скважин, насосных станций, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных водопроводных системах;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

большинство разведанных участков месторождений подземных вод не востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

ухудшение качества воды подземных водных объектов,
в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения с.Ремонтное вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Для решения существующих проблем водоснабжения и водоотведения
в 2011 году в области действуют Областная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области
на 2011 – 2014 годы» и подпрограмма «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы, содержащие мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения поселений.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы обеспечения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области оценивается более чем в 30,0 млн. рублей.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски; реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения;

муниципальные риски.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения,  возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является обеспечение населения Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения;

внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Сроки реализации Программы: 2012 – 2014 годы.

К целевым индикаторам и показателям Программы относятся:

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованием безопасности в общей численности населения района;

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подданной в сеть;

уровень износа коммунальной инфраструктуры;

Прогнозируемые значения показателей реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация задач Программы будет осуществляться по следующему направлению:

мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы и проведение их стоимостной оценки должны проводиться не реже 1 раза в год.

Система программных мероприятий по реализации Программы указана
в приложении № 2.

Объемы и источники финансирования в 2012 – 2014 годах мероприятий Программы указаны в приложениях № 3-5

3.1. Мероприятия по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту  муниципальных

объектов водопроводного хозяйства

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводного хозяйства, приведены в Приложении № 2 к Программе.

Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках данной Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования указанной Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов.

С 2012 по 2014 годы на реализацию Программы планируется выделить 
223430,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 81409,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 120859,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 21161,1 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы. Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства  бюджета Ремонтненского сельского поселения , предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в областных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию Программы приведен в Приложении № 2
к Программе.

Объем средств на реализацию Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование Программы за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в установленном порядке государственными заказчиками в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете. При изменении объемов финансирования Программы государственный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного, местного бюджетов и федерального бюджета.

Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации, объектов инженерной инфраструктуры.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субсидии в приоритетном порядке предоставляются для завершения инвестиционных проектов.

Основными критериями отбора муниципальных программ являются:

объективная потребность в финансировании, возникающая в случае отсутствия доступа к источникам водоснабжения или их низкого качества. Также потребность в финансировании определяется бюджетной обеспеченностью муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости строительства объектов инфраструктуры и планируемых результатов;

качество программы по совершенствованию системы управления ЖКХ.

В частности, в рамках программы могут быть предусмотрены переход на долгосрочный метод тарифного образования, заключение концессионных соглашений и другие мероприятия по совершенствованию системы управления.

На уровне муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение», обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления поселения на основе разработки и реализации муниципальных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Результатом реализации Программы станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, что обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повышение инвестиционной активности частных инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов:

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 43,75 процентов в 2011 году до 30 процента к 2014 году;

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть, с 28 процентов в 2011 году до 20 процента к 2014 году;

снижение числа аварий в системах водоснабжения, со 59 аварий в год в 2011 году до 30 в 2014 году.

Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»  на 2012 – 2014 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей и индикаторов реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | процентов | 43,75 | 33 | 30 |
| 2. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | процентов | 28 | 20 | 17 |
| 3. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 96,7 | 75,0 | 60,0 |
| 4. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество аварий в год | 59 | 30 | 20 |
| 5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | процентов | 76,4 | 80 | 85 |

Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения (год) | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2012-2014 | улучшение водоснабжения жителей с. Ремонтное; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Всего в том числе: ФБ* ФСР** МБ | 137588,6 81409,8 47808,1 8370,7 | 68215,7 - 58051,6 10164,1 | 5875,4 - 5000,0 875,4 | 211679,7 81409,8 110859,7 19410,2 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2013-2014 | снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; повышение объема предоставляемых коммунальных услуг. | Всего в том числе: ФБ* ФСР** МБ | - | 5875,5 - 5000,0 875,5 | 5875,4 - 5000,0 875,4 | 11750,9 - 10000,0 1750,9 |

При изменении объемов финансирования Программы государственный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, федерального бюджета, а также мероприятия Программы.

* Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.

** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

Приложение № 3

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году

| № п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | ФБ |
|  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района всего, в том числе: | 137588,6 | 47808,1 | 8370,7 | 81 409,8 |
| 1.1. | внешнее водоснабжение с. Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области | 135683,0 | 46 186,5 | 8086,7 | 81 409,8 |
| 1.2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 1905,6 | 1621,6 | 284,0 | – |

Наименование объектов даны в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, имеют положительное заключение Государственной экспертизы.

Приложение № 4

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2013 году

| № п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | ФБ |
|  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района* | 68215,7 | 58051,6 | 10164,1 | - |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства всего, том числе: | 5875,5 | 5000,0 | 875,5 | - |
| 2.1. | Капитальный ремонт водопроводно-канализационного хозяйства Ремонтненского сельского поселения | 5875,5 | 5000,0 | 875,5 | - |

Приложение № 5

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году

| № п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | ФБ |
|  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района* | 5875,4 | 5000,0 | 875,4 | - |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства всего, том числе: | 5875,4 | 5000,0 | 875,4 | - |
| 2.1. | Капитальный ремонт водопроводно-канализационного хозяйства Ремонтненского сельского поселения | 1400,3 | 1191,7 | 208,6 | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода в с.Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области | 4475,1 | 3808,3 | 666,8 | - |

Приложение № 6

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселенияРемонтненского района Ростовской области» на 2012 – 2014 годы осуществляется государственным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в Приложении № 1 к Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ------------------------------- , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть меньше либо равно 1 для i={1;7} и i= {12;17}.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 для i={8;11}.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ----------------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                          БРФi

ЭПi = --------------------------- ; ЭФi = ----------------------------- , где:

ЦИПi                         ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

2.4. Критерий «Эффективность реализации Программы в соответствии с критериями, установленными федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы» оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в Приложении № 1 к Программе, и определяется по формуле:

где:

n – количество целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении № 1 к Программе (n = 17);

Xf – фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в отчетном году;

Xp – количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в предыдущем году.

Приложение № 7

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

МЕТОДИКА

расчета показателей реализации Муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»

на 2012 – 2014 годы

| № п/п | Наименование показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утвержденной приказом Росстата от 20.09.2010 № 321 |
| 2. | Число аварий в системах водоснабжения | данные годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-водопровод (годовая) «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденной приказом Росстата от 13.07.2010 № 246; |
| 3. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 3 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11.08.2009 № 168 |
| 4. | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями | годовая форма статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 482 |
| 5. | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | годовая форма статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 482 |
| 6. | Зарегистрировано больных злокачественными образованиями | годовая форма статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями» |

# Text boxes

,